第一章 招标公告

中交第二公路工程局有限公司

新建济南至枣庄铁路土建工程JZTJ-7标项目

栈桥及作业平台安拆工程专业分包招标公告

1.招标条件

中交第二公路工程局有限公司新建济南至枣庄铁路土建工程JZTJ-7标项目经理部（以下简称“招标人”）承建的济枣铁路土建7标项目栈桥及作业平台安拆工程已具备招标条件，请有意参加并符合条件的分包商积极参与本次投标。

2.项目概况与招标要求

2.1项目基本情况

2.1.1项目名称:中交第二公路工程局有限公司新建济南至枣庄铁路土建工程JZTJ-7标项目经理部

2.1.2项目地点：山东省枣庄市薛城区兴城街道宁波路206号

2.1.3项目概况：JZTJ-7标处于山东省枣庄市薛城区、滕州市，里程DK216+064.327～D1K238+986.032，全长22.922km，桥梁2座，16.63km，简支箱梁447孔，连续梁10联，系杆拱2处；路基4段，1.3km；隧道2座，4.975km（钻爆法施工）。含梁场1座，9号梁场制架梁613孔（含8标166孔）；里程范围内三电管线迀改及防护工程。项目工期48个月。

2.2.招标工程基本情况

2.2.1 招标工程概况：

邱庄特大桥5～8号墩位于水塘中，该水塘顺桥向宽度124m，横桥向宽度190m，占地面积约14789㎡，施工水位87.859m，水深10m。施工期间计划设置钢栈桥1座，栈桥采用钢管贝雷结构，T字形布置。引入便道长66m，宽6m，线路便道长99m,宽6m。设计跨度分别为12m*4+3m+12m*4，共计9跨，桥面净宽6m；设计有效载荷80t，限速15km/h。钢桥主梁采用321型上承式7排单层贝雷结构，断面为900mm*6间断排列；贝雷片上面横向铺设6m*1.5m桥面板。两头桥台和中间打设Φ630*10单排钢管桩，呈1*2排列，横向间距4.4米;中间隔4跨设置一组Φ630*10双排钢管桩，呈2*2排列，纵向间距3米，横向间距4.4米。钢管桩之间用16#槽钢进行平联、斜联；桩顶开槽放置2根45b并焊工字钢桩梁。桥面两侧安装护栏，立柱为10#工字钢,高度1.2m，间距1.5m，直径48cm钢管栏杆二道。

2.2.2工程范围为栈桥及作业平台安拆工程，工程内容详见招标工程量清单。

2.3.进度工期要求

计划开工日期：2025年02月20日

计划完工日期：2025年05月20 日

计划合同工期：90日历天

2.4.技术、质量、安全、环保要求

2.4.1技术要求: 具有详细、全面、切实可信的实施技术力量、施工方案、施工能力且能满足现场。

2.4.2质量要求: 工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准，还应当符合业主制定的检验标准和设计图纸要求。分项工程一次验收合格率达100%，分项工程质量等级评定得分90分以上，单位工程一次合格率100%，工程项目交竣工验收质量评分大于90分，工程交工验收合格率100%，竣工验收优良品率100%，重大质量责任事故0案次。

2.4.3安全要求: 投标人应按照有关安全生产法律法规、标准规范和有关主管部门文件的要求，在招标文件中编制安全施工措施，并承担相应的安全施工责任。生产安全责任事故0案次；杜绝人身死亡、重伤事故；杜绝重大火灾事故。加强劳动保护，预防职业病伤害。机械设备事故损失率小于3‰

2.4.4环保要求: 采取有效措施防范施工现场周边农田、大气、水体、建筑物及其他设施受到干扰、污染和损害。按有关规定妥善处理因施工作业产生的废水、废气、噪声、淤泥、建筑垃圾等各种影响环境的因素。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备钢结构工程专业承包叁级及以上资质，具备近三年相关或类似工程施工业绩，具有合法有效的安全生产许可证书。有相应施工经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，均按废标处理。

3.3本次招标计划选用一家单位。

3.4海外项目分包商证照按照属地国法律法规执行。

3.5招标人不接受联合体投标。

4.报名方式及招标文件获取

4.1 本公告将于2025年01月14日10:00时至2025年01月19日10:00时在中交二公局官网（地址：www.egjtl.com）上发布，请有意参加投标者到山东省枣庄市薛城区兴城街道宁波路206号中交二公局济枣铁路土建JZTJ-7标项目经理部领取招标文件。

4.2招标文件每套售价 0 元，投标人在售标结束前将标书款汇至以下招标人指定账户（公对公汇款），不接受其他方式缴纳，汇款时必须在摘要或者转账汇款的描述中注明为

（招标工程名称+招标编号）标书款，并且汇款单据扫描发送至邮箱  /    ，邮件主题格式以“单位名称+招标编号”，同时在提交投标文件时必须将扫描件附在投标文件中。

标书费售后不退。

5.投标文件的递交

5.1本次招标现场开标，要求纸质投标文件。

5.2电子版投标文件递交时间为2025年01月19日10时 00分至2025 年 02 月05 日 10  时 00 分，投标人应在截止时间前将投标文件送达招标人签收。

5.3 逾期提交的投标文件，招标人将予以拒收。

5.4纸质标书递交地点为山东省枣庄市薛城区兴城街道宁波路206号中交二公局济枣铁路土建JZTJ-7标项目经理部，联系人：王欢。联系电话：17392932113。

6.联系方式

招 标 人：中交第二公路工程局有限公司新建济南

至枣庄铁路土建工程JZTJ-7标项目经理部

地    址：山东省枣庄市薛城区兴城街道宁波路206号

邮    编：277099

联 系 人：王欢

电    话：17392932113

电子邮件：934310341@qq.com

2025年  01 月 14日