中交第二公路工程局有限公司—专业分包招标文件

                         第一章 招标公告

中交第二公路工程局有限公司

新建济南至枣庄铁路土建工程JZTJ-7标项目

钢吊箱工程专业分包招标公告

1.招标条件

中交第二公路工程局有限公司新建济南至枣庄铁路土建工程JZTJ-7标项目经理部（以下简称“招标人”）承建的济枣铁路土建7标项目钢吊箱工程已具备招标条件，请有意参加并符合条件的分包商积极参与本次投标。

2.项目概况与招标要求

2.1项目基本情况

2.1.1项目名称:中交第二公路工程局有限公司新建济南至枣庄铁路土建工程JZTJ-7标项目经理部                                                                                                                 

2.1.2项目地点：山东省枣庄市薛城区兴城街道宁波路206号                                                                            

2.1.3项目概况：JZTJ-7标处于山东省枣庄市薛城区、滕州市，里程DK216+064.327～D1K238+986.032，全长22.922km，桥梁2座，16.63km，简支箱梁447孔，连续梁10联，系杆拱2处；路基4段，1.3km；隧道2座，4.975km（钻爆法施工）。含梁场1座，9号梁场制架梁613孔（含8标166孔）；里程范围内三电管线迀改及防护工程。项目工期48个月。

2.2.招标工程基本情况   

2.2.1 招标工程概况：邱庄特大桥5～8号水中墩承台施工采用单壁钢吊箱作为止水结构，吊箱壁面板为 6mm 厚钢板，背肋为 20 槽 钢，间距 30cm。吊箱采用底包侧设计,截面尺寸 11.5m×12.5m，总高 4.7m，分两层，上 层 4m，下层 0.7m，螺栓连接，内部设置 2 层支撑，封底混凝土厚度 1.2m。钢吊箱由底 板系统、壁板系统、内支撑系统、悬吊系统及定位导向系统等几部分组成。
2.2.2工程范围为钢吊箱工程，工程内容详见招标工程量清单。
2.3.进度工期要求                                       

计划开工日期：2025年11月01日

计划完工日期：2025年12月01日

计划合同工期：30日历天

2.4.技术、质量、安全、环保要求
2.4.1技术要求: 具有详细、全面、切实可信的实施技术力量、施工方案、施工能力且能满足现场。
2.4.2质量要求: 工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准，还应当符合业主制定的检验标准和设计图纸要求。分项工程一次验收合格率达100%，分项工程质量等级评定得分90分以上，单位工程一次合格率100%，工程项目交竣工验收质量评分大于90分，工程交工验收合格率100%，竣工验收优良品率100%，重大质量责任事故0案次。
2.4.3安全要求: 投标人应按照有关安全生产法律法规、标准规范和有关主管部门文件的要求，在招标文件中编制安全施工措施，并承担相应的安全施工责任。生产安全责任事故0案次；杜绝人身死亡、重伤事故；杜绝重大火灾事故。加强劳动保护，预防职业病伤害。机械设备事故损失率小于3‰
2.4.4环保要求: 采取有效措施防范施工现场周边农田、大气、水体、建筑物及其他设施受到干扰、污染和损害。按有关规定妥善处理因施工作业产生的废水、废气、噪声、淤泥、建筑垃圾等各种影响环境的因素。
3.投标人资格要求

3.1 具备钢结构三级及以上资质要求，具备近五年相关或类似工程施工业绩，以中标通知书或合同协议书或补充合同协议书为准(附:专业分包合同或施工总承包合同或专业承包合同扫描件，必须有封面、施工内容页及双方签字盖章页)。具有合法有效的安全生产许可证书。有相应施工经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，均按废标处理。

3.3本次招标计划选用一家单位。
3.4海外项目分包商证照按照属地国法律法规执行。

3.5招标人不接受联合体投标。

4.报名方式及招标文件获取
4.1 本公告将于2025年9月26日10:00时至2025年10月1日10:00时在中交二公局官网（地址：www.egjtl.com）上发布，请有意参加投标者到山东省枣庄市薛城区兴城街道宁波路206号中交二公局济枣铁路土建JZTJ-7标项目经理部领取招标文件。
4.2招标文件每套售价 0 元，投标人在售标结束前将标书款汇至以下招标人指定账户（公对公汇款），不接受其他方式缴纳，汇款时必须在摘要或者转账汇款的描述中注明为      

 （招标工程名称+招标编号）标书款，并且汇款单据扫描发送至邮箱  /    ，邮件主题格式以“单位名称+招标编号”，同时在提交投标文件时必须将扫描件附在投标文件中。

标书费售后不退。

5.投标文件的递交

5.1本次招标现场开标，要求纸质投标文件。

5.2投标文件递交时间为2025年10月1日16时 00分至2025 年10 月16 日 16 时 00 分，投标人应在截止时间前将投标文件送达招标人签收。

5.3 逾期提交的投标文件，招标人将予以拒收。

5.4纸质标书递交地点为山东省枣庄市薛城区兴城街道宁波路206号中交二公局济枣铁路土建JZTJ-7标项目经理部，联系人：王欢。联系电话：17392932113。
6.联系方式

招 标 人：中交第二公路工程局有限公司新建济南

至枣庄铁路土建工程JZTJ-7标项目经理部         

地    址：山东省枣庄市薛城区兴城街道宁波路206号  
   

邮    编：277099                            

联 系 人：王欢                              

电    话：17392932113                         

电子邮件：934310341@qq.com              

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年 9 月 26日
2

